Հավելված

Գորիս համայնքի ավագանու 2021 թվականի հունվարի ___ թիվ ___ որոշման

Գորիս  համայնք

2021թվականը ներդրումային ծրագրերի, կապիտալ շինաշխատանքների տեսանկյունից բարենպաստ չէր՝ տարեսկզբին համավարակով պայմանավորված, ապա պատերազմական իրավիճակով։ Ստեղծված իրավիճակը նաև ռազմավարական նպատակների փոփոխության հիմք հանդիսացավ։ Ջանքերը հիմնականում ուղղվեցին, պաշտպանական,  անվանգության և հումանիտար խնդիրների  լուծմանը։ Այնուամենայիվ մի շարք ընթացիկ ծրագրեր՝ անկախ իրավիճակից ու դժվարություններից շարունակվեցին կյանքի կոչվել։ Մյուս կողմից, նոր մարտահրավները ենթադրում էին նոր նախաձեռնություններ, որոնք անգամ պատերազմական իրավիճակում, ընթացք ստացան, քանի որ ռազմավարական նշանակություն ունեյին։ Համայնքում շարունակվեցին 2020 թվականին մեկնարկած կապիտալ շինարարական աշխատանքները, որոնք

միտված են համայնքի կենսական նշանակության, առաջնային խնդիրների հաղթահարմանը, տնտեսության առաջխաղացմանը, նոր ենթակառուցվածքների, ծառայությունների ստեղծմանն ու բարելավմանը:

- Համայնքի տնտեսական զարգացմանն ուղղված ընթացիկ ծրագրեր

- Սյունիքի մարզի Գորիս  համայնքի Ակներ և  Վերիշեն գյուղերի կարիքների Ակներ գյուղի  «Մթնաձոր» և «Բաբուռի քերծ» անվանյալ  տարածքներում ջրհավաքների և սնուցող ջրագծի կառուցման աշխատանքներ։ Ծրագիրն իրականցվել է ՀՀ պետական բյուջեից նպատակային հատկացումներ՝ սուբվենցիաներ ստանալու նպատակով բյուջետային ֆինանասավորման ծրագրի շրջանակում/ ծրագրի ընդհանուր բյուջեն կազմել է 90․900.0մլն ՀՀ դրամ, որից 40 տոկոսը՝ համայնքի ներդրումը:

# Գորիս համայնքի Արզումանյան փողոցի Սևյան նրբանցքի և Ավանգարդ 4-րդ փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքներ

Ծրագիրն իրականցվել է ՀՀ պետական բյուջեից նպատակային հատկացումներ՝ սուբվենցիաներ ստանալու նպատակով  բյուջետային ֆինանասավորման ծրագրի շրջանակում/ ծրագրի ընդհանուր բյուջեն կազմել է 124․800․000մլն ՀՀ դրամ, որից 40 տոկոսը՝ համայնքի ներդրումը:

- Վերիշեն գյուղի արվեստների կենտրոնի  հիմնանորոգման, հարակից այգու բարեկարգման,  մոտեցող ճանապարհի ասֆալտապատման շինարարական աշխատանքներ:

Ծրագիրն իրականցվել է ՀՀ պետական բյուջեից նպատակային հատկացումներ՝ սուբվենցիաներ ստանալու նպատակով բյուջետային ֆինանասավորման ծրագրի շրջանակում/ ծրագրի ընդհանուր բյուջեն կազմել է 86 140 000 ՀՀ դրամ:

- Գորիս համայնքն անցնում է լուսավորման էներգաարդյունավետ կառավարման՝ նպատակ ունենալով էներգաարդյունավետության բարձրացման միջոցով խնայել էներգիան և կրճատել ջերմոցային գազերի արտանետումներ

Գորիս քաղաքի լուսավորության ցանցն ունի 1556 լուսատու։ Համայնքի ղեկավարի հանձնարարականով խնդիր է դրվել առկա էներգատար լուսատուները փոխարինել ժամանակակից, էներգաարդյունավետ և ավելի երկարակյաց լուսատուներով, որոնք աշխատում են լուսարձակման բարելավված ցուցանիշներով օժտված լուսադիոդներով։ Արդեն փոխարինվել են 620 լուսատուներ։

- Համայնքում իրականացվող ներդրումային ծրագրերը

- Գորիսի Թիվ  7 ՆՈՒՀ-ում անց է ակցվել ջեռուցման համակարգ։

- Գորիսի թիվ 3 ՆՈՒՀ-ույմ անց է կացվել ջեռուցման համակարգ

- ԹԻվ 6,  Թիվ 3  ՆՈՒՀ-երի, համայնքապետարանի երկու վարչական շենքերի , Մշակույթի կենտրոնի տանիքներին ֆոտովոլտային կայանների տեղադրվել։ թվով 5 շինություններում տեղադրվել են 130 կՎտ դրվածքային հզորությամբ արևային ֆոտովոլտային համակարգեր, որոնք տարեկան կապահովեն մոտ 170,000 կՎտժ էներգիայի արտադրություն։ Համակարգերի շահագործման արդյունքում կխնայվի 7,4 միլիոն ՀՀ դրամ։

- Շարունակվում են  Գորիս համայնքի պատմական միջուկի հիմնանորգման աշխատանքները։ Ծրագրի ընդհանուր արժեքը՝ 680․000․000 ՀՀ դրամ։

Փոխվել են պատմական շինությունների տանիքները, կոլորիտային պատշգամբները։

Ծրագրի շրջանակներում նաև ՝

Փոխվում են կենտրոնում գործող առևտրային կենտրոնների դռները, բնակելի և հասարակական շինությունների պատուհանները։ Պատմական շինությունների ճակատային հատվածի վերականգնման աշխատանքները ևս ավարտված են։

Առաջիկայում կմեկնարկեն նաև կենտրոնական հատվածի պատմա-մշակութային միջավայրի՝ Գուսան Աշոտ (620 մ), Կոմիտաս (469 մ), Մակիչ (281 մ), Օրբելյան (182 մ), Մաշտոց (341 մ), Անկախության (134 մ), Տաթևացի (341 մ) փողոցների վերականգնման և արտաքին լուսավորության անցկացման աշխատանքները։

Փողոցների ճանապարհային և մայթերի հատվածները կկառուցվեն բազալտե և բետոնե սալիկներից: Վերականգնվող փողոցներում ամբողջությամբ կփոխվեն գլխավոր ջրագծերը, գլխավոր կոյուղագծերը, էլ սնուցման ցանցը։

- Վարարակն գետի հարակից տարածքների հիմնանորոգում

Ընթացիկ ծրագրեր

- Հիմնանորոգվել է Գորիսի մանկական գրադարանի սանհանգույցը

- Կահավորվել և տեխնիկապես վերազինվել են  մանկական  երկու գրադարանները

- Գորիս համայնքի բնակավայրերում՝ Քարահունջ, Որոտան, Վերիշեն, Խնձորեսկ, Հարթաշեն, բացվել են մանկական կենտրոններ՝ կահավորված և տեխնիկապես վերազինված։

Համայնքի բնակավայրերում իրականացված և ընթացիկ ծրագրեր

- Բնակավայրերում շարունակվում են առաջնային, հրատապ լուծում պահանջող  խնդիրների լուծման աշխատանքները։ Ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգում, եզրառուների կառուցում, կոյուղագծերի անցկացում․ լուսավորության խնդրի լուծում, աղբահանության որակի բարելավում։